附件1：

西塞山区中央环境保护督察组交办问题整改工作进展情况汇总表（2018.8.14）

（第一责任人：朱宏伟、周军）

| 序号 | 交办问题 | 来源 | 需跟进整改事项 | 责任人 | 整改完成情况 | 整改销号包保领导销号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳通药业、福尔泰药业排放废气、废水污染环境。芳通药业二期项目离居民房屋只有30米。 | 中央环境保护督察组D1211A016号交办件 | 1．如果福尔泰药业在试生产到期时仍未通过环保“三同时”验收，责令其停止生产； 2．责令芳通药业对厌氧池进行封闭； 3．制定西塞山工业园生物医药园内居民搬迁方案并尽快启动搬迁，加快园区集中式污水处理厂及配套管网建设； 4．对芳通药业旁水塘和水沟进行检测，根据检测结果采取相应处理措施。 | 梁顺兵 | 1．福尔泰医药已完成环保“三同时”自主验收。 2．芳通药业已完成了对污水处理站厌氧池的全封闭整改。 3.芳通药业旁水塘已进行检测，监测结果未超过相关标准。 4.芳通二期、福尔泰周边居民搬迁工作已基本完成。 5．芳通药业二期项目建成，目前未投入生产 | 梁顺兵 |
| 2 | 博凯医药未通过环保“三同时”验收，就投入生产。 | 中央环境保护督察组D1205A005号交办件 | 加强监管，在通过环保“三同时”验收前，不准其恢复生产。 | 赵延忠 | 博凯医药已完成环保“三同时”自主验收 | 赵延忠 |