西塞山区城市“厕所革命”公厕概况

西塞山区城市“厕所革命”自2018年3月至2020年12月新建、改建、重建公厕总计83座，一类公厕8座，二类公厕11座，三类公厕64座，总计投入建设资金1370万元（西塞山区投入1009万元）。新建、改建、重建公厕严格按照《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）进行设计；公厕管理实行“一人一厕”维护管理制度，专人保洁，全天候开放。公厕达到“四净三无两通一明”即地面净、墙面净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味、水通、电通、灯明。

“厕所革命”统计表

	序号
	镇（乡、   街道办）
	项目名称
	建设地址
	新建或

改建
	建设规模
	 完成时间

	1
	黄思湾街办
	工人村一村
	工人村5号
	改建
	一类，127㎡，男2（2）女4，无障碍，管理间，第三卫
	2018.11

	2
	黄思湾街办
	冶钢四门
	四门中转站后
	改建
	一类，77㎡，男3（3）女4，无障碍，管理间，第三卫
	2018.11

	3
	八泉街办
	快活岭
	一门
	改建
	一类，102㎡，男3（3）女6，无障碍，管理间，第三卫
	2018.11

	4
	八泉街办
	人民商场后
	上窑
	改建
	二类，99㎡，男4（4）女9，无障碍，管理间
	2018.12

	5
	牧羊湖街办
	胡家湾中转站边
	胡家湾中转站边
	改建
	一类，125㎡，男4（3）女10，无障碍，管理间，第三卫
	2018.11

	6
	西塞工业园
	西塞盐店街
	黄石大道旁
	改建
	二类，42㎡，男3（2）女3，无障碍，管理间
	2018.11

	7
	黄思湾街办
	田家墩车站旁
	黄石大道
	改建
	二类，55㎡，男3（2）女7，无障碍，管理间
	2018.11

	8
	牧羊湖街办
	枣子山公园
	八卦嘴枣子山
	改建
	二类，53㎡，男3（2）女3，无障碍，管理间
	2018.12

	9
	黄思湾街办
	马家嘴路边
	黄石大道冶钢东门
	改建
	二类，50㎡，男4（3）女4，无障碍，管理间
	2018.11

	10
	黄思湾街办
	水磨冲
	道士袱
	改建
	三类，44㎡，男3（2）女5，无障碍，管理间
	2018.1

	11
	黄思湾街办
	大王庙1号
	大王庙港边
	改建
	三类，41㎡，男3（2）女5，无障碍，管理间
	2018.09

	12
	黄思湾街办
	大王庙2号
	大王庙62号
	改建
	三类，30㎡，男2（1）女4，无障碍
	2018.09

	13
	黄思湾街办
	大王庙3号
	大王庙19栋
	改建
	三类，21㎡，男3女3，无障碍
	2018.09

	14
	黄思湾街办
	田家墩社区
	田家墩社区旁
	改建
	三类，49㎡，男3（2）女3，无障碍，管理间
	2018.11

	15
	黄思湾街办
	工人村二村
	8号5栋旁冶钢弹簧厂
	改建
	三类，32㎡，男4（2）女4，无障碍，管理房
	2018.11

	16
	黄思湾街办
	黄思湾转运站
	转运站后
	改建
	三类，50㎡，男4（3）女4，无障碍，管理间
	2018.11

	17
	黄思湾街办
	黄思湾集贸市场侧
	集贸市场边
	改建
	三类，44㎡，男5（3）女3，无障碍，管理间
	2018.11

	18
	黄思湾街办
	冶钢教育楼
	东屏巷棉花山117栋边
	改建
	三类，31㎡，男4（2）女5，无障碍
	2018.11

	19
	黄思湾街办
	西屏巷
	32栋边
	改建
	三类，38㎡，男4（3）女7，无障碍
	2018.11

	20
	黄思湾街办
	张家湾
	四门新建二村
	改建
	三类，14㎡，男2（1）女2，无障碍
	2018.11

	21
	黄思湾街办
	胜利山上50号旁
	胜利山上
	改建
	三类，47㎡，男4（3）女4，无障碍，管理间
	2018.11

	22
	八泉街办
	八泉街右一巷
	上窑油布湾右一巷
	改建
	三类，57㎡，男5（3）女7，无障碍，管理间
	2018.11

	23
	八泉街办
	力昌弹簧厂后院墙
	湖滨东路
	改建
	三类，31㎡，男4（2）女3，无障碍，管理间
	2018.12

	24
	八泉街办
	矿务局医院
	矿务局医院旁
	改建
	三类，24㎡，男2（1）女3，无障碍，管理间
	2018.11

	25
	八泉街办
	联合村
	联合村社区
	改建
	三类，23㎡，男3（2）女4，无障碍
	2018.10

	26
	澄月街办
	王家湾路边
	王家湾路
	改建
	三类，44㎡，男3（2）女5，无障碍，管理间
	2018.11

	27
	澄月街办
	颐阳路游览小道公厕
	颐阳路公路局对面湖边
	新建
	一类，175㎡，男4（3）女10，无障碍，管理间
	2019.01

	28
	澄月街办
	光彩巷公厕
	陈家湾铁路旁
	新建
	二类，67㎡，男4（2）女8，无障碍，管理间
	2019.04

	29
	黄思湾街办
	矸石山
	道士袱煤矿矸石山路边
	新建
	二类，54㎡，男3（2）女7，无障碍，管理间
	2019.03

	30
	黄思湾街办
	田家墩
	田家墩90栋旁
	新建
	二类，54㎡，男3（2）女7，无障碍，管理间
	2019.02

	31
	黄思湾街办
	沙田小区公厕
	沙田小区明亮装饰厂旁
	新建
	二类，73㎡，男3（2）女7，无障碍，管理间
	2019.02

	32
	牧羊湖街办
	牧羊湖中转站边
	牧羊湖中转站边
	新建
	二类，53㎡，男3（3）女9，无障碍，管理间
	2019.1

	33
	黄思湾街办
	桐厂球场公厕
	一门桐厂篮球场
	新建
	三类，47㎡，男3（2）女5，无障碍
	2019.11

	34
	黄思湾街办
	桐厂98号坡上公厕
	叶家塘桐厂98号坡上
	新建
	三类，22㎡，男1（1）女2，无障碍
	2019.11

	35
	黄思湾街办
	桐厂50号公厕
	叶家塘桐厂50号旁
	新建
	三类，37㎡，男2（1）女3，无障碍
	2019.11

	36
	澄月街办
	太子湾排洪港
	花园路
	改建
	三类，33㎡，男3（2）女4，无障碍，管理间
	2018.10

	37
	牧羊湖街办
	张家湾九中边
	张家湾九中边
	改建
	三类，24㎡，男3（2）女3，无障碍
	2018.12

	38
	牧羊湖街办
	胡矿对面铁路边
	胡家湾路边
	改建
	三类，47㎡，男5（3）女5，无障碍，管理间
	2018.12

	39
	八泉街办
	沙田小区
	沙田小区
	改建
	三类，31㎡，男4（3）女6，管理间
	2018.10

	40
	澄月街办
	太子湾路
	太子湾路中段
	改建
	三类，44㎡，男4（2）女6，无障碍，管理间
	2018.12

	41
	黄思湾街办
	曹家湾
	56栋边
	改建
	三类，22㎡，男3（1）女3，无障碍
	2019.08

	42
	黄思湾街办
	袁海湾菜场
	袁海湾
	改建
	三类，16㎡，男3（2）女3，无障碍
	2019.08

	43
	黄思湾街办
	新建二村4栋后
	4栋后
	改建
	三类，20㎡，男2（1）女2，无障碍
	2019.09

	44
	黄思湾街办
	新建三村8栋
	四门新建三村8栋后
	改建
	二类，60㎡，男4（2）女7，无障碍，管理间
	2019.09

	45
	黄思湾街办
	新建三村173号
	四门新建三村173号
	改建
	三类，46㎡，男5（2）女7，无障碍
	2019.09

	46
	黄思湾街办
	新建三村220栋
	四门新建三村220栋
	改建
	三类，32㎡，男3（2）女4，无障碍
	2019.09

	47
	黄思湾街办
	新建三村78号
	四门新建三村78号
	改建
	三类，19㎡，男2（2）女3，无障碍
	2019.09

	48
	黄思湾街办
	建设村山上
	黄石大道边
	改建
	三类，21㎡，男2（1）女3，无障碍
	2019.08

	49
	黄思湾街办
	叶家塘山上
	二门叶家塘山上
	改建
	三类，15㎡，男2（1）女2，无障碍
	2019.08

	50
	黄思湾街办
	冶钢二村材料处
	叶家塘社区叶二村
	改建
	三类，26㎡，男3（2）女3，无障碍
	2019.07

	51
	黄思湾街办
	冶钢一村农场组旁
	叶家塘社区叶一村
	改建
	三类，23㎡，男2（2）女3，无障碍
	2019.08

	52
	黄思湾街办
	矿务局四小
	桐厂内64号
	改建
	三类，31㎡，男3（1）女4，无障碍
	2019.08

	53
	八泉街办
	红砖厂54号
	中窑
	改建
	三类，37㎡，男3（2）女3，无障碍
	2019.09

	54
	八泉街办
	太平庵
	临江社区旁
	改建
	三类，50㎡，男5（2）女5，无障碍
	2019.08

	55
	八泉街办
	源建里48号旁
	48号旁
	改建
	三类，41㎡，男4（2）女4，无障碍
	2019.08

	56
	八泉街办
	源建三村67号7组
	67号旁
	改建
	三类，23㎡，男2（2）女3，无障碍
	2019.09

	57
	八泉街办
	源建三村老1组11-1
	11-1号
	改建
	三类，28㎡，男2（2）女4，无障碍
	2019.09

	58
	八泉街办
	源建三村112号旁
	112号
	改建
	三类，23㎡，男2（2）女2，无障碍
	2019.09

	59
	八泉街办
	源建三村秀山楼旁
	秀山楼山边
	改建
	三类，36㎡，男3（2）女4，无障碍
	2019.08

	60
	八泉街办
	源建三村480号对面
	480号对面
	改建
	三类，36㎡，男3（2）女3，无障碍
	2019.09

	61
	八泉街办
	中窑湾小学
	中窑湾小学旁
	改建
	三类，28㎡，男3（1）女4，无障碍
	2019.08

	62
	八泉街办
	月亮山272号旁
	联合村社区
	改建
	三类，27㎡，男2（2）女3，无障碍
	2019.08

	63
	八泉街办
	王家湾123号后
	王家湾老社区旁
	改建
	三类，49㎡，男3（2）女5，无障碍
	2019.08

	64
	八泉街办
	火车站人行天桥下
	王家湾路口对面
	改建
	三类，56㎡，男3（2）女3，无障碍
	2019.08

	65
	八泉街办
	黄荆山公园
	黄荆山公园
	改建
	二类，45㎡，男3（2）女4，管理间
	2019.08

	66
	八泉街办
	中窑湾A10栋后山上
	A10栋
	改建
	三类，16㎡，男2（1）女2，无障碍
	2019.08

	67
	澄月街办
	团山垴变电站前
	陈家湾
	改建
	三类，29㎡，男2（2）女3，无障碍
	2019.08

	68
	澄月街办
	陈家湾铁路口
	沿湖路214号三中对面
	改建
	三类，77㎡，男8（2）女6，无障碍
	2019.08

	69
	牧羊湖街办
	枣子山
	八卦嘴枣子山
	改建
	三类，19㎡，男2（2）女2，无障碍
	2019.08

	70
	牧羊湖街办
	邓家湾
	八卦嘴邓家湾
	改建
	三类，20㎡，男2（1）女2，无障碍
	2019.08

	71
	牧羊湖街办
	红旗水泥厂
	红旗俱乐部对面
	改建
	三类，45㎡，男4（2）女4，管理间
	2019.10

	72
	河口工业园区
	河口滨江新区园区广场
	河口
	改建
	三类，92㎡，男5（3）女6，管理间
	2019.11

	73
	黄思湾街办
	水磨冲（新）
	道士袱煤矿内
	改建
	三类，30㎡，男3（2）女4，无障碍
	2019.10

	74
	黄思湾街办
	南屏巷
	52栋后
	改建
	三类，23㎡，男2（1）女3，无障碍
	2019.10

	75
	黄思湾街办
	二门民工楼
	二门叶家塘山上
	改建
	三类，26㎡，男3（2）女4，无障碍
	2019.09

	76
	黄思湾街办
	黄思湾小吃街公厕
	黄厂街路边
	改建
	三类，36㎡，男5（2）女6，无障碍
	2020.11

	77
	牧羊湖街办
	锻压湖边公厕
	环湖路
	改建
	三类，45㎡，男4（2）女5，无障碍，管理间
	2020.11

	78
	牧羊湖街办
	艺校路公厕
	沿湖路
	改建
	三类，43㎡，男4（3）女5，无障碍，管理间
	2020.11

	79
	牧羊湖街办
	大王庙20号公厕
	大王庙
	改建
	三类，20㎡，男2（1）女2，无障碍
	2020.11

	80
	牧羊湖街办
	五庙嘴山上公厕
	五庙嘴
	新建
	三类，22㎡，男2（1）女3，无障碍，管理间
	2020.11

	81
	牧羊湖街办
	碧桂园公厕
	环湖路
	新建
	一类，150㎡，男4（5）女16，无障碍，管理间，第三卫
	2020.12

	82
	牧羊湖街办
	磁湖湿地公厕1号
	环湖路
	新建
	一类，120㎡，男4（2）女8，无障碍，管理间，第三卫
	2020.12

	83
	牧羊湖街办
	磁湖湿地公厕2号
	环湖路
	新建
	一类，120㎡，男4（2）女8，无障碍，管理间，第三卫
	2020.12


