附件

西塞山区第二轮中央环境保护督察组交办问题整改工作进展情况汇总表

| 序号 | 受理编号 | 群众举报问题具体内容 | 具体整改目标及措施 | 整改情况 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： X2HB202109140056 | 黄石市开发区汪仁水库内有多家钢铁厂，无用地手续，无规划手续，无环评手续，大量排污，水库污染严重。西塞山区黄家湾水库、凉山水库内有多家钢铁厂，无规划手续,无用地手续，无环保手续，大量排污，水库水体污染严重。 | 整改目标： 加强模具钢行业监管，完善特钢延伸加工产业链，引导企业转型发展，清洁生产。 整改措施： 1.对黄石市鑫德锻造厂和黄石市宏威工贸有限公司实施关停，加大日常巡查力度，严防死灰复燃 2.进一步加大环保执法检查频次，对相关企业违法违规行为依法依规坚决查处。 | 已对黄石市鑫德锻造厂和黄石市宏威工贸有限公司实施关停，定期不定期进行巡查，严防死灰复燃。 | 已完成 |  |
| 2 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109150043 | 黄石市西塞山区湖北新冶钢有限公司每天24小时不间断排放有害气体。严重影响附近居民生活，多次投诉未果。 | 整改目标： 加大日常巡查监管力度，确保新冶钢各项污染防治设施正常运转，各项污染物达标排放。同时督促新冶钢加大环保技改投入，加快实施超低排放综合治理。 整改措施： 1.进一步加强对新冶钢公司的环境监管，定期或不定期开展环境执法，发现环境违法行为将坚决依法依规进行查处。 2.督促新冶钢公司加强污染防治设施的运行维护管理，确保污染防治设施正常运行，做到各类污染物稳定达标排放，同时督促新冶钢公司严格落实生态环境保护主体责任，进一步加大环保设施投入力度。 3.进一步加大宣传力度，利用新冶钢大门外电子显示屏，不间断公示各项污染物排放数据，提高公众知晓度，消除周边群众顾虑。 | 进一步加大了新冶钢日常监管，确保各项污染防治设施正常运转，同时在厂区门口对各项污染物排放数据进行公示。 | 已完成 |  |
| 3 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109160061 | 1.西塞山区朱家嘴村环湖路磁湖湖面上有漂浮物，水体看起来很浑浊。 2.黄石市住房和城乡建设局不执行住宅全装修政策，造成很多毛坯房装修的垃圾污染城市环境。 | 整改目标： 严格落实河湖管护工作要求，保护磁湖水体环境 整改措施： 1.加大磁湖西塞段日常巡查保洁力度，对发现湖面漂浮物及时打捞，杜绝面源污染。 2.做好周边群众居民生态环境保护宣传工作。 | 已完成漂浮物打捞，同时每日安排人员巡查。 | 已完成 |  |
| 4 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： X2HB202109200045 | 黄石市西塞山区河口镇夏游湖周边工厂林立，游贾湖被填，林地毁灭性破坏，填湖修建工厂、办公楼，破坏生态绿地。河口镇耕地大量流失，用于工厂厂房建设，农民无地可种。 | 整改目标： 大力推进生态保护与修复力度，实施乡村增绿工程，扎实推进工业园区美丽村庄建设。 整改措施： 1.加快推进夏浴湖湿地公园建设项目，进一步提升湖泊湿地自净功能和提升环湖水土保持功能，为周边居民提供优质的公共生态休闲场所。 2.对夏浴湖周边违建企业厂房拆除腾退地块，及时进行生态复绿。 3.持续开展耕地“非农化”和“非粮化”专项整治，加快推进河口镇4个村耕地闲置撂荒254.67亩整治工作。 4.进一步压实“河长制”工作责任，探索建立“林长制”工作机制，对违法违规侵占保护区和破坏耕地林地行为将坚决查处。 | 已完成夏浴湖周边企业拆除工作，目前已委托市规划设计院拿出绿化方案初稿，待专家评审和招投标手续完成后可实施复绿。夏浴湖湿地公园正在按照方案有序推进。正在加快实施“非农化”和“非粮华”专项整治，目前已完成新港村和风波港村15.28亩整改任务；闸口社区因项目建设已征用77亩，剩余162.39亩整改工作正有序推进。 | 已完成 |  |
| 5 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109210125 | 西塞山工业园区的诚信模具、荣盛模具、高基模具、金桥模具每天晚上生产车间敲打的声音扰民。 | 整改目标： 督促企业严格按照时间节点规范化生产，力争早日完成周边居民搬迁。 整改措施： 1.督促四家企业进一步规范化生产，严防夜间噪音扰民问题反弹。 2.力争早日优先将高基模具周边7户居民纳入棚改征收。 | 已上门督促四家企业规范化生产，同时加大巡查监管力度，严防企业夜间生产扰民再次反弹。 | 已完成 |  |
| 6 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109210126 | 西塞山黄石法姆药业股份有限公司每晚半夜十二点到早上八点生产异味扰民。 | 整改目标： 举一反三，通过采取定期不定期检查方式，加大对辖区化工企业的日常监管，确保各项环保设施正常运行。 整改措施： 1.督促企业严格落实“四个清零”整改工作，未完成安全生产整改之前坚决不予恢复生产。 2.针对该企业擅自恢复生产违规行为，依法依规查处到位。 3.督促该企业加强污染防治设施的运行维护管理，确保污染防治设施正常运行。 | 该企业已完成安全生产“四个清零”整改，同时督促该企业污染防治设施正常运转。 | 已完成 |  |
| 7 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109210002 | 西塞山区政府花园路华新水泥厂内建设施工工程产生的噪声、灰尘很大，没有采取任何防尘措施，离居民区不到50米，严重影响居民生活。 | 整改目标： 持续在西塞山辖区范围内开展排查整治工作，同时加大日常保洁和洒水降尘力度，严防粉尘扰民 整改措施： 督促西塞山辖区拆迁工地或在建工地严格落实扬尘防护相关管理措施，最大幅度减少工地扬尘污染。 | 已对西塞山辖区内施工工地开展巡查，对发现未严格落实防尘措施的工地，已限期完成整改。 | 已完成 |  |
| 8 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109230087 | 黄石市西塞山区河口大道华天搅拌站里面的碎石场夜间粉尘、噪声扰民。 | 整改目标： 督促企业加大整改力度，限期完成整改。同时加大日常巡查监管，严肃查处违法违规行为。 整改措施： 1.针对该公司违规生产行为，依法依规坚决查处到位，在未整改到位之前，坚决不予恢复生产。 2.对工业园区相关企业开展全面排查，确保环保设施正常运行、污染物稳定达标排放。 3.建立相关整改台账，实施动态管理，针对现场发现的问题，能立即解决的督促企业立行立改；不能立即解决的要求企业制定计划、拿出措施、限时整改，整改完成后及时上报整改情况和整改结果，申请验收销号。 | 根据该企业违法违规行为处罚10万元，同时督促该企业正常运行污染防治设施 | 已完成 |  |
| 9 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： X2HB202109260012 | 黄石市西塞山区沿湖路振华化工厂污染问题。国家批准每年五万吨的红矾钠产量，该厂每年却生产十多万吨，产生大量含剧毒的铬渣污染环境，臭气熏天的铬酸酐生产线由四条增至十多条，生产废水排入长江。 | 整改目标： 进一步督促振华化工规范化生产，同时加强环境管理，加大环保设施投入，进一步减少污染物排放。 整改措施： 1.督促该公司全面开展排查，举一反三，高标准严要求加强生产工艺、铬渣无害化处理、超低排放各环节的整改。 2.进一步加大日常巡查监管，一旦发现企业有环境违法违规行为，坚决依法依规查处到位。 3.指导督促企业加大环保设施投入力度，加快推进“物料预热和焙烧窑智能化减排技术改造项目”，进一步减少污染物排放。 4.指导企业在该厂新办公区临公路一侧树立主要污染物排放适时公示，接受社会监督。 | 以定期不定期方式对振华进行执法检查，对企业内部环保设施运行情况进行全面检查，确保不发生生态环境污染问题。 | 已完成 |  |
| 10 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： X2HB202109140027 | 黄石市黄石港区韦源口镇新港华电西塞山电厂汽车运输煤炭，重载运煤及其他超载车辆对周边道路的路面损坏，粉尘污染环境，居民出行不便。 | 整改目标： 加大执法检查力度，依法依规整治超载、抛洒行为。 整改措施： 1.进一步持续加大对货车超载、抛洒行为的整治力度，保持常态化巡查管控。 2.督促西塞电厂进一步完善运输流程和相关考核制度，并要求西塞电厂对运输车辆合同方加强管理，按照合同严格要求运输车队严防重载运煤及车辆抛洒造成粉尘污染环境。 3.进一步加大河西大道的冲洗洒水频次，防止粉尘对周边居民的生活环境影响。同时加快实施破损路面修复工作，保障居民出行便利。 | 持续开展夜间突击执法，交巡警大队就对黄石德明工贸公司实施超载等违章处罚共计64起，处罚金额2.5万元。同时定期对河西大道进行洒水降尘，进一步降低扬尘污染 | 已完成 |  |
| 11 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： X2HB202109160051 | 黄石市黄石新港(地址在韦源口镇)，不用铁路运输，用汽车运输煤到华电西寨山电厂，毁坏路面，扬尘严重、污染环境，浪费国家资产。 | 整改目标： 加大执法检查力度，依法依规整治超载、抛洒行为。 整改措施： 1.继续提高铁路运煤比例，督促电厂加强与铁路部门的调度，力争铁路运煤比例达到60%。 2.持续开展常态化高频次联合执法，严肃查处超载和抛洒行为。 3.督促电厂加强运煤车辆管理，进一步完善冲洗设施，未经冲洗和覆盖不得上路。 4.加大道路洒水降尘频次，同时加快实施破损路面修复工作，保障居民出行便利。 | 持续开展夜间突击执法，交巡警大队就对黄石德明工贸公司实施超载等违章处罚共计64起，处罚金额2.5万元。同时定期对河西大道进行洒水降尘，进一步降低扬尘污染 | 已完成 |  |
| 12 | 第二轮中央生态环境保护督察信访件： D2HB202109240037 | 黄石市黄石港区大棋路黄石新港码头西塞电厂堆煤场每天都有上百辆车运输煤运到西塞电厂，路面被损坏、粉尘、煤灰特别严重，污染环境。 | 整改目标： 督促西塞电厂加大运输车辆管理力度，同时力争加大铁路运输比例，进一步降低粉尘污染。 整改措施： 1.督促电厂加强与铁路部门的调度，力争铁路运煤比例达到60%。 2.开展公路运煤的专项整治常态化高频次联合执法，严肃查处超载和抛洒行为。 3.督促电厂进一步完善运输车辆冲洗设施，未经冲洗和覆盖不得上路。 4.加大道路洒水降尘频次，降低粉尘对周边居民的生活环境影响，同时加快实施破损路面修复工作，保障居民出行便利。 | 持续开展夜间突击执法，交巡警大队就对黄石德明工贸公司实施超载等违章处罚共计64起，处罚金额2.5万元。同时定期对河西大道进行洒水降尘，进一步降低扬尘污染。持续开展路面破损修复工作，发现一处修复一处。 | 已完成 |  |